|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図示番号 | 区分 | 現場 | 不具合状況 | 回答 | 回答所管課別紙 |
| ① | 道路 | 丸源飲料工業(株)北側道路(約30ｍ) | 大雨時の水捌けが悪く、水がたまり、歩行者・車の通行に支障がでている。 | 9月8日に現地の確認及び丸源飲料様にお話を伺ったところ，隅切り部周辺で水がたまりやすくなっていると教示頂き，路面や側溝内の土砂堆積を確認しました。また後日，雨天時に現地を確認したところ，ご指摘箇所での滞水についても確認しており，早急に路面清掃及び側溝清掃を行うとともに滞水箇所においては，側溝蓋をグレーチング蓋に交換を行い集水機能の向上を図ってまいります。 | 道路保全課 |
| ② | 藤和コンクリート圧送㈱東側道路(約50ｍ） | 9月8日に藤和コンクリート圧送様に現地にて確認したところ，今年度初旬に配水管理センターにおいて制水弁周辺の舗装を修繕した結果，浸水被害は解消されたとの回答をいただきました。 |
| ③ | ﾐﾗｰ | (株)ユーユーワールド北西側Ｔ字路　ほか同じ通りにある全てのＴ字路が同様の状況 | カーブミラーが歪んでいることに加えフェンスや樹木が邪魔で見通しが悪い。 | 本要望提出時には，民地の樹木の管理が適正に行われていなかったようですが，9月8日に現地を確認した結果，樹木の剪定等が適正に行われており，見えづらい状況は解消されている状態です。また周辺道路のカーブミラーのゆがみにつきまして現地で対象ミラーが確認出来なかったため，近隣企業様に確認したところ樹木の剪定が行われた結果，見え方に不具合がないことを回答いただきました。 | 道路保全課 |
| ④ | 街路灯 | (株)オータニ東の街路灯街路灯番号：宇都宮市１９７２ | 街路灯が点灯しない。 | 9月16日現地を確認したところ，センサーの破損を確認しましたので，同日，修繕いたしました。 | 都市基盤保全センター |
| ⑤ | 側溝 | 藤井産業(株)南東角 | 側溝の蓋が破損しており、段差が危険である。 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝蓋の破損を確認しましたので，現在，修繕の手配をしております。 | ・道路保全課・都市基盤保全センター |
| ⑥ | マ・マーマカロニ(株)東側 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝蓋の破損を確認しました。対象箇所が出入り口付近となるため，今後はマ・マーマカロニ様と調整を図り，早急に修繕を実施いたします。　１１月７日　所管課から手配中 |
| ⑦ | 栃木明治牛乳(株)南門前 | 側溝の蓋がずれており、段差が危険である。 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝蓋の隙間を確認しました。対象箇所が搬入車の出入り口付近となるため，今後は栃木明治乳業様と調整を図り，早急に修繕を実施いたします。 |
| ⑧ | 栃木明治牛乳(株)南側 | 側溝に土砂や落ち葉がたまっており流れづらい。 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝の一部区間において土砂や落ち葉の堆積が確認されたため，側溝清掃の手配をしております。 |
| ⑨ | コマツ栃木(株)南側 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝の一部区間において土砂や落ち葉の堆積が確認されたため，側溝清掃の手配をしております。 |
| ⑩ | マ・マーマカロニ(株)北東角 | 9月8日に現地を確認したところ，側溝の一部区間において土砂や落ち葉の堆積が確認されたため，側溝清掃の手配をしております。 |
| ⑪⑫ | ゴミ | 団地内の歩道（特に交差点や歩道橋） | タバコの吸い殻やペットの糞等、マナーに反した投棄物が散見される。 | 道路内へのゴミなどの投棄物につきましては，注意喚起の看板を設置し，対応してまいります。なお，宇都宮工業団地管理協会様におかれましても，協会員への働きかけや，環境美化への協力をお願いします。 | 道路管理課 |
| ⑬ | 歩道橋・歩道 | クボタ西側の歩道橋及び南側の歩道（車両乗り入れ部縁石） | 歩道橋の階段や歩道が崩壊している箇所が複数存在する。近隣小学校の通学路でもあり、極めて危険である。 | 9月8日に現地を確認したところ，階段部の破損が確認されたことから，早急に修繕を実施いたします。　　　１１月７日　所管課から完了報告 | 道路保全課 |
|  | 雑草 | 団地内緑地帯及び歩道全般 | 雑草が非常に伸びており、歩行者の通行に支障がでている。ゴミの不法投棄や害虫の発生につながっている | 　公園及び道路の除草につきまして，定期的に実施しております。「平出工業団地公園」におきましては，8月下旬に行ったほか，今後は11月にも予定しております。道路の除草につきましては，6月に行ったほか，9月中旬より2回目の除草を行っております。公園や道路の害虫駆除につきましても適宜実施し，官民協力の上，適正な管理に努めてまいります。 | ・都市基盤保全センター・公園管理課 |
|  | 落葉 | 産業通り全般 | 緑地帯の街路樹の落葉により、側溝が詰まったり、清掃作業に支障がでている。 | 産業通りグリーンベルトの樹木につきましては，エリア分けを行い，計画的に順次剪定を実施しているところであります。今年度につきましては落葉を考慮し11月より剪定作業を予定しております。また，道路側溝につきましては9月時点で競輪場通りから旧柳田街道までの区間の側溝清掃が完了しており，引き続き側溝清掃を行っていきます。今後も計画的に清掃を行い，排水機能が損なわれないよう努めてまいります。 | ・道路保全課・都市基盤保全センター |